## Slide 1: Budowa i zarządzanie projektami teleinformatycznymi ćwiczenia 3
Halina Tańska
Olsztyn 2018
Notes: Rok IV ostatni – 10 tygodni
Tylko ćwiczenia
Po:
PSI
Inżynierii oprogramowania

## Slide 2: Plan 1 syntetyczne tematy zadaniowe
Pechowy (typowy) projekt - ekspertyza
Ścieżka krytyczna – obliczenia czasu trwania projektu
Metodyki zarządzania projektami – prezentacje
Założenia innowacyjnego projektu wraz z dokumentacją – MS Project
Sprawozdanie z przebiegu prac aplikacyjnych do pracy inżynierskiej
Metody oceny projektu

## Slide 3: Harmonogram pracy i sprawozdań
Pechowy projekt
Ścieżka krytyczna
Metodyki PSI
Założenia – MS Project
Praca inżynierska
Metody oceny
3
4
5
6
7
8

## Slide 4: Pechowy (typowy) projekt - ekspertyza
Powołanie zespołów 2-4 osoby,
Zapoznanie z tekstem pt. Pechowy (typowy) projekt – www.wmii.uwm.edu.pl/~tanska (PSI – przykład użycia)
Ustnie omówić odpowiedzi
Opracować sprawozdanie 4 – odpowiedzi pisemne
Charakter ekspertyzy:
  Ile trwał projekt, a ile powinien trwać?,
  Co było przedmiotem projektu – jaki zakres?
  Jakie koszty projektu?
  Interesariusze i ich kompetencje …
  Etapy realizacji projektu …

## Slide 6: Metodyki zarządzania projektami prezentacje
Praca grupowa
Opracowanie prezentacji na spotkanie z nowym zespołem projektowym
Metodyki ZPI do wyboru:
  Uzasadnienie wyboru charakterem projektu
  PRICE2, AgilePM,
  ITIL, RUP,
  CMMI, PMBOK,
  PMI, SCRUM, IIBA– BABOK,
  eXtreme Programming XP, Six Sigma
Część pisemna w formacie ppt + część ustna „na spotkaniu inicjującym nowy projekt”

## Slide 7: Dziękuję za aktywność na zajęciach
Halina Tanska
tanska@uwm.edu.pl
Nazwa pliku: HT_S_BZPT_Sprawozdanie X
inicjały
numer sprawozd.
przedmiot
tryb studiów N/S